ART MODE & CULTURE

Association Culturelle — Lille

MÉMO TECHNIQUE

Bilan de session — Correctifs — Guide de déploiement

| Date | 9 juin 2026 |
| --- | --- |
| De | Kenneth Adje |
| Pour | Davian, souwoye-toure et collaborateurs |
| Objet | Site web AMCC — audit, correctifs et déploiement |
| Version | v1.0 — Post-audit |

# 1. ARCHITECTURE DU SITE : POURQUOI CE CHOIX

Le site AMCC est une SPA (Single Page Application) statique construite avec Vite. Ce choix architectural a été fait délibérément pour des raisons de performance, de coût et de compatibilité avec tout type d’hébergement.

## Principe de fonctionnement

Un plugin Vite custom (injectPages) injecte les 14 pages HTML dans un seul fichier index.html au moment du build. La navigation ne fait jamais de requête réseau — elle affiche et masque des sections déjà présentes dans le DOM. Le résultat est un site entier contenu dans 3 fichiers uniquement :

| Fichier de sortie | Taille | Contenu |
| --- | --- | --- |
| dist/index.html | 61 Ko | Tout le HTML des 14 pages |
| dist/assets/main.js | 34 Ko | Toute la logique JavaScript |
| dist/assets/main.css | 38 Ko | Tout le sty⁠le CSS |

## Pourquoi cette architecture est le bon choix

- Performance maximale : une seule requête HTTP pour charger toutes les pages. Aucun rechargement, navigation instantanée.

- Hébergement universel : fonctionne sur n’importe quel hébergeur statique (Hostinger, GitHub Pages, Netlify). Pas de serveur Node.js requis.

- Zéro dépendance en production : tout est bundlé. Aucun node_modules sur le serveur.

- Coût minimal : un hébergement mutualisé basique suffit.

- Maintenabilité : toutes les données (vénements, artistes, exposants) sont centralisées dans src/config/data.js. Pour modifier un contenu, un seul fichier à toucher.

## Structure du projet

| Dossier / Fichier | Rôle |
| --- | --- |
| src/js/ | 7 fichiers JS modulaires (main, nav, ui, forms, admin, galerie, paypal) |
| src/pages/ | 14 fragments HTML (accueil, festival, événements, galerie, admin...) |
| src/config/data.js | Toutes les données statiques — à modifier pour changer le contenu |
| src/config/firebase.js | Initialisation Firebase (optionnel, fallback SheetDB prévu) |
| styles/ | 6 fichiers CSS — 1 120 lignes au total |
| public/ | 68 images + 1 vidéo mp4 — servis directement |
| public/api/sheetdb.php | Proxy PHP protégeant l’URL SheetDB (créé lors de cette session) |

# 2. PROBLÈMES RENCONTRÉS ET ERREURS LIÉES AUX COMMITS

## Collaborateurs identifiés dans l’historique git

| Auteur | Email | Commits | Rôle |
| --- | --- | --- | --- |
| Kenneth Adje | kadjechris1@gmail.com | 17 | Auteur principal |
| Davian | davianmbayi20@gmail.com | 4 | Collaborateur |
| souwoye-toure | s-i.toure@ecole-ipssi.net | 4 | Collaborateur |

## Le commit responsable du bug principal

! Commit c2b0408 par Davian : « Refactorisation des chemins des ressources pour supprimer le préfixe /AMCC/ » Ce commit a cassé l’affichage de TOUTES les images du site. Explication : Davian avait correctement modifié le base path dans vite.config.js pour GitHub Pages (commits 103c143 et f6e2dff). Mais lors de la refactorisation, il a remplacé : /AMCC/galerie/ par /galerie/ ← FAUX (chemin absolu depuis la racine du domaine) Il aurait fallu ./galerie/ ← CORRECT (chemin relatif depuis la page courante) Résultat concret : sur https://akenneth1.github.io/AMCC/, le chemin /galerie/photo.jpg résout vers https://akenneth1.github.io/galerie/photo.jpg → erreur 404 pour chaque image.

## Autres problèmes identifiés

| Problème | Niveau | Impact |
| --- | --- | --- |
| Credentials admin en clair sur GitHub | Critique | Email et hash du mot de passe visibles par tous publiquement |
| URL SheetDB exposée | Critique | Lecture, écriture et suppression des données membres possible par quiconque |
| Absence de 404.html | Moyen | Accès direct à une URL → page blanche |
| /AMCC/logo.png dans main.js | Mineur | Fallback image cassé sur les cartes événements de l’accueil |
| PayPal en mode sandbox | Bloquant | client-id=sb : les paiements ne sont pas réels |

# 3. CORRECTIFS APPORTÉS LE 9 JUIN 2026

Tous les correctifs ont été committés et poussés sur la branche main du dépôt GitHub.

| # | Correctif | Fichiers touchés | Action |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chemins d’images (bug critique) | data.js, accueil.html, main.js, admin.js, galerie.js, ui.js, index.html... | 60+ occurrences de /galerie/, /photo-annexes/, /logo.png remplacées par ./... |
| 2 | Protection SheetDB | admin.js, forms.js + création public/api/sheetdb.php | Proxy PHP créé : l’URL SheetDB est masquée côté serveur |
| 3 | Fichier 404.html | public/404.html créé | Redirige vers index.html pour que la SPA gère la navigation |
| 4 | Favicons | index.html mis à jour | Icônes d’onglet de souwoye-toure intégrées par rebase |

## Détail du proxy PHP SheetDB

En production (Hostinger), le JavaScript appelle ./api/sheetdb.php sur notre propre serveur. La vraie URL SheetDB est dans ce fichier côté serveur, jamais envoyée au navigateur. En développement local (npm run dev), l’appel direct à SheetDB est conservé automatiquement pour faciliter le travail.

// admin.js et forms.js — sélection automatique selon l’environnement const SHEETDB_URL = (location.hostname === 'localhost' ? 'https://sheetdb.io/api/v1/...' // dév local : appel direct : './api/sheetdb.php'); // production : proxy sécurisé

# 4. ÉTAPES RESTANTES AVANT DÉPLOIEMENT

## Étape 1 — Configurer PayPal en mode production (OBLIGATOIRE)

! Responsable : Kenneth Adje Tant que client-id=sb est utilisé, aucun paiement n’est réel.

Dans index.html, remplacer la ligne :

<script src="https://www.paypal.com/sdk/js?client-id=sb&currency=EUR" defer></script>

Par :

<script src="https://www.paypal.com/sdk/js?client-id=TON_VRAI_CLIENT_ID&currency=EUR" defer></script>

Comment obtenir le Client ID Live :

- Se connecter sur developer.paypal.com

- Mes applications → Créer une application

- Basculer sur l’onglet « Live »

- Copier le Client ID et le coller dans index.html

## Étape 2 — Changer le mot de passe admin (OBLIGATOIRE pour la sécurité)

! L’ancien hash du mot de passe a été exposé publiquement sur GitHub. Il est impératif de le changer avant la mise en production.

Procédure pour générer un nouveau hash (dans la console du navigateur F12) :

crypto.subtle.digest( 'SHA-256', new TextEncoder().encode('votre-nouveau-mot-de-passe') ).then(h => console.log( Array.from(new Uint8Array(h)) .map(b => b.toString(16).padStart(2, '0')).join('') ))

Ensuite dans src/js/admin.js, remplacer le hash existant par le nouveau, commiter et pousser.

## Étape 3 — Vérifier les images des artistes

Vérifier que les 6 photos dans public/photo-annexes/pages_artistes/ sont bien présentes, à bonne résolution et au format PNG (fond transparent recommandé).

# 5. GUIDE DE DÉPLOIEMENT SUR HOSTINGER

✓ Pré-requis : accès au panneau de contrôle Hostinger + identifiants FTP ✓ Hostinger supporte les fichiers statiques et PHP — tout est compatible

## Étape A — Builder le site en local

Ouvrir un terminal dans le dossier du projet et exécuter :

npm run build

Cela génère ou met à jour le dossier dist/ avec les fichiers optimisés pour la production.

## Étape B — Structure finale à uploader sur Hostinger

Le dossier dist/ contient les fichiers HTML/CSS/JS. Ajouter le proxy PHP séparément car Vite ne copie pas les .php.

public_html/ ├── index.html ├── 404.html ├── favicon.ico ├── favicon_32x32.png ├── favicon_64x64.png ├── apple-touch-icon.png ├── api/ │ └── sheetdb.php ← FICHIER CLÉ : protège SheetDB ├── assets/ │ ├── main.[hash].js │ ├── main.[hash].css │ └── logo-[hash].png ├── galerie/ │ ├── Affiches/ │ ├── Backstages/ │ ├── concerts/ │ ├── DEO/ (vidéo mp4) │ ├── defile/ │ ├── expositions/ │ └── public/ └── photo-annexes/ ├── page-festivales-2026/ ├── page_acceuil/ └── pages_artistes/

## Étape C — Uploader via le Gestionnaire de fichiers Hostinger

- Se connecter au panneau Hostinger → Gestionnaire de fichiers

- Naviguer dans public_html/

- Supprimer les anciens fichiers si nécessaire

- Uploader tout le contenu de dist/ (glisser-déposer ou bouton Télécharger)

- Créer manuellement le dossier api/ et y uploader public/api/sheetdb.php

## Étape D — Vérifier que curl est activé (proxy PHP)

Hostinger → Outils avancés → PHP → vérifier que l’extension curl est activée. Elle l’est par défaut sur tous les plans Hostinger, mais c’est une vérification utile.

## Étape E — Tester le site après déploiement

- La page d’accueil s’affiche avec le logo et les images

- La navigation entre les pages fonctionne sans rechargement

- Le formulaire d’adhésion envoie les données (vérifier dans Google Sheets/SheetDB)

- Le formulaire de contact fonctionne

- L’espace admin est accessible (lien discret dans le footer, section Mentions légales)

- Les boutons PayPal s’affichent (uniquement si le Client ID Live est configuré)

# 6. RAPPELS IMPORTANTS POUR TOUS LES COLLABORATEURS

## Règle absolue sur les chemins de fichiers

✓ TOUJOURS utiliser des chemins RELATIFS : ./galerie/photo.jpg Ne jamais utiliser de chemins absolus : /galerie/photo.jpg ou /AMCC/galerie/photo.jpg Cette règle est la cause du bug principal de cette session. La respecter évite de casser les images sur tout hébergeur qui sert le site depuis un sous-répertoire.

## Pour modifier le contenu du site

Tout est centralisé dans src/config/data.js — c’est le seul fichier à modifier pour les données (ajout d’un événement, d’un artiste, d’un exposant). Ne pas toucher aux fichiers HTML ou JS pour des modifications de contenu.

## Workflow standard après toute modification

npm run dev # tester en local (http://localhost:5173) npm run build # vérifier que le build passe sans erreur git add . git commit -m "description claire de la modification" git push origin main

## Ne jamais faire

- Commiter directement sur GitHub via l’interface web sans tester le build en local

- Utiliser des chemins absolus commensçant par /

- Exposer des URLs, clés API ou mots de passe dans le code source

- Merger sur main sans avoir validé npm run build

Art Mode & Culture — Document interne — 9 juin 2026

Rédigé par Kenneth Adje